## Slide 1: 人间遗失
Team KeyBorn

## Slide 2
项目架构设计图

## Slide 3
分
工

## Slide 4: 执行计划
一，集思广益，小组成员内部定下项目方向，讨论项目大致内容，进行组内分工
二，程序员进行学习，文案进行大纲撰写，美术进行素材收集进一步细化项目内容
三，程序员编写好大致框架，文案给出完整剧情，美术画出项目所需美术素材
四，进行细化完善，程序对项目debug，文案细化剧情，美术添加细节
五，进行组内评估，不满意返回上一步
六，制作报告，进行答辩

## Slide 5: 燃尽图

## Slide 6: 项目实际进度曲线

## Slide 7: 项目中遇到的困难
第一次进行项目开发，许多工具及软件使用生涩
不断的查阅资料进行学习
项目人员少，人均工作量大，
互相鼓励，互相监督
因疫情因素项目进度落后
精简项目，去掉繁琐却不会带来太多体验的功能

## Slide 8: 项目的实际架构
前端部分主要通过unity2d引擎实现
后端部分主要通过c#脚本实现
均运用unity架构开发
技术：unity，c#，对象池设计，单例模式，协程，动画控制状态机，碰撞矩阵。
部署的过程主要为脚本部署，将脚本通过挂载的形式部署在前端的对应的GameObject上

## Slide 9: 演示

## Slide 10: 项目的测试计划
一，由组内人员分别进行游玩，对游戏性，美术性，游玩体验进行测试，并给出评价
1.游戏性上，是否能够吸引你不断游玩
2.美术性上，画面是否足够完善
3.游玩体验上，关卡难度，角色养成是否符合预期
二，对游戏进行bug测试
1.反复点击某一按键，或反复快速点击两个按键是否回出现卡顿
2.不断进行战斗测试，是否会出现穿模，卡住等情况
3.将游戏导出后在不同电脑测试，是否会出现无法打开的情况
三，通过软件对游戏进行性能分析

## Slide 11: 测试工具的选择和应用
我们选择了Unity自带的性能查看工具Profiler进行测试

## Slide 12: 经验
需要提前将数据与逻辑分离以便于后期修改以及功能扩展。
需要提前通过建模设计接口避免项目管理混乱
需要增进人员管理技术与工作内容分配提高开发效率避免时间浪费
最后还需要提高团队内部沟通效率

## Slide 13: 项目未来规划
多武器多法术系统
NPC好感度系统
物品描述及彩蛋
使用AI优化怪物行为逻辑

## Slide 14
Thank you